Backlog priorisé - Reprise de maintenance de l'application e-commerce

Contexte
On reprend la maintenance d'une application e-commerce (React frontend, Python backend) sans plan de maintenance existant. Les sources d'information sont : les emails client/agence, le rapport d'audit de sécurité, et le compte rendu de réunion avec Marc.

Note méthodologique

En contexte agile, selon la norme IEEE 14764 vue en cours, chaque bug identifié après livraison doit faire l'objet d'une story "correction de bug" dans le backlog, et chaque nouvelle fonctionnalité d'une story fonctionnelle. La conformité réglementaire sur la provenance produit pourrait être traitée comme une story technique ou fonctionnelle selon l'implémentation choisie. La priorité du backlog est ensuite définie en fonction du plan de maintenance à co-construire avec Marc, en tenant compte du manque à gagner généré par chaque dysfonctionnement.

| ID | Tâche | Description | Priorité | Type de maintenance | Impact | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Correction injection SQL | Vulnérabilité critique dans le système de paiement | Critique | Corrective (sécurité) | Risque de fuite de données | 12 jours 6000 euros |
| 2 | Correction crash paiement | Plantage lors de la finalisation des paiements (12% impactés) | Critique | Corrective | Perte directe de chiffre d’affaire (2 000 000€) | 10 jours 5000 euros |
| 3 | Correction liens 404 | Liens internes cassés | Critique | Corrective | Mauvaise UX | 3 jours 1500 euros |
| 4 | Protection brute force | Sécurisation des comptes utilisateurs | Critique | Préventive | Risque de piratage | 5 jours 2500 euros |
| 5 | Correction incompatibilité VPN | Site inaccessible via certains VPN (SudVpn) | Haute | Corrective | Perte d’utilisateurs | 6 jours 3000 euros |
| 6 | Correction headers HTTP | Mauvaise config CSP / HSTS | Haute | Préventive | Failles web | 15 jours 7500 euros |
| 7 | Ajout provenance produits | Conformité règlement européen | Haute | Evolutive | Risque légal | 5 jours 2500 euros |
| 8 | Paiement PayPal | Ajout d’un moyen de paiement | Moyenne | Évolutive | Augmentation conversion | 8 jours 4000 euros |
| 9 | Témoignages clients | Ajout d’avis clients | Moyenne | Évolutive | Confiance utilisateur | 4 jours 2000 euros |
| 10 | Recommandations personnalisées | Suggestions produits intelligentes | Moyenne | Évolutive | Augmentation ventes | 10 jours 5000 euros |
| 11 | Audit du code | Analyse qualité et dette technique | Basse | Préventive | Maintenabilité | 7jours 3500 euros |
| 12 | Mise en place de tests | Tests unitaires et e2e | Basse | Préventive | Réduction bugs | 10 jours 5000 euros |
| 13 | Documentation technique | Création documentation projet | Basse | Préventive | Facilite maintenance | 5 jours 2500 euros |

52000 euros

Plan de maintenance de l’application e-commerce

1. Périmètre de la maintenance

Le périmètre de la maintenance identifie clairement ce qui devra être maintenu dans le système et sous quelles conditions.

La maintenance est organisée selon les priorités définies dans le backlog :

- La maintenance corrective :

  - Correction des crashs lors des paiements

  - Correction de la vulnérabilité d’injection SQL

  - Correction des erreurs 404

  - Mise en place de protections contre les attaques par force brute

- La maintenance préventive :

  - Correction de la configuration des headers HTTP (CSP, HSTS), identifiée comme complexe et nécessitant un temps important

  - Résolution des problèmes d’accès via VPN

- La maintenance adaptative :

  - Ajout de la provenance des produits pour respecter la réglementation européenne

- La maintenance évolutive :

  - Intégration du paiement PayPal

  - Ajout d’une section de témoignages clients

  - Mise en place d’un système de recommandations personnalisées

2. Prérequis à la reprise de maintenance

La reprise du projet nécessite plusieurs prérequis, notamment en raison de la qualité incertaine du code (développement externalisé) et de l’absence de plan de maintenance initial.

Les prérequis sont les suivants :

- Accès complet aux ressources techniques :

  - Code source (GitHub)

  - Environnements (production, staging)

  - Bases de données

  - Services externes (paiement, API)

- Accès aux informations projet :

  - Spécifications fonctionnelles initiales

  - Historique des anomalies signalées (ex : problèmes de paiement, erreurs 404)

  - Échanges avec le client et l’ancienne agence

- Mise en place d’une phase initiale obligatoire (prise en charge du projet) :

  - Audit du code (estimé à plusieurs jours dans le backlog)

  - Audit de sécurité (notamment sur les vulnérabilités critiques)

  - Analyse des bugs existants

  - Mise en place d’un environnement de test

3. Processus de gestion des demandes (MR / Problem Reports)

La gestion des demandes est alignée avec l’organisation du backlog et les priorités définies.

Le processus est le suivant :

- Chaque demande est enregistrée dans Jira avec :

  - Une description détaillée

  - Une priorité (critique, haute, moyenne, basse)

  - Un type de maintenance (corrective, préventive, adaptative, évolutive)

- Les demandes sont ensuite priorisées selon leur impact métier :

  - Les incidents critiques sont traités en priorité

  - Les demandes de sécurité sont traitées avant les évolutions

  - Les évolutions sont planifiées après stabilisation

- Le traitement comprend :

  - Analyse technique

  - Développement

  - Revue de code

  - Tests

- Une validation est réalisée :

  - Tests en environnement de préproduction

  - Validation par le client si nécessaire

- Enfin, le déploiement est effectué avec un suivi post-production

4. Service Level Objectives (SLO)

Les SLO sont définis en cohérence avec les priorités du backlog et les enjeux métier.

- Disponibilité du service :

  - Objectif : 99,5%

  - Justification : application e-commerce avec trafic régulier (~4000 clients/mois)

- Temps de prise en charge des incidents :

  - Incident critique (paiement, crash) :

    - Prise en charge < 2h

    - Résolution < 24h

    - Justification : impact direct sur le chiffre d’affaires

  - Incident de sécurité :

    - Prise en charge < 4h

    - Résolution < 3 jours

    - Justification : protection des données sensibles

  - Incident fonctionnel :

    - Prise en charge < 1 jour

    - Résolution planifiée

- Qualité et sécurité :

  - Priorité donnée aux corrections critiques

  - Traitement des vulnérabilités en priorité

- Performance :

  - Temps de chargement cible < 3 secondes

  - Limitation des erreurs applicatives

5. Estimation des coûts de maintenance

Les coûts de maintenance sont calculés en fonction des ressources mobilisées et du type d'intervention.

Ressources disponibles et tarifs :

| Ressource | TJM | Coût d'astreinte/heure |
| --- | --- | --- |
| Développeur React | 500€/jour | 100€/h |
| Développeur Backend (Python) | 550€/jour | 100€/h |
| Designer d'application | 450€/jour | 100€/h |
| Support Niveau 0 | 400€/jour | 100€/h |

On ne lâche pas ce qu'on est en train de faire pour plusieurs raisons :

Le support niveau 0 doit d'abord qualifier le problème, on demande si ce magasin fait partie des utilisateurs invités à tester ? Sinon, il n'est simplement pas censé avoir accès à l'outil.

L'outil est en version alpha, accessible à un pourcentage restreint d'utilisateurs. L'impact est donc limité et le niveau d'exigence n'est pas le même qu'une application en production complète.

Enfin, la priorité a déjà été arbitrée par le manager : la reprise de maintenance e-commerce reste la plus grande priorité, avec un impact plus élevé

On remonte au manager si le problème est généralisé, mais on ne change pas les priorités sans son accord.

Estimer le coût d'un bug critique détecté en dehors des heures de travail (ressource / effort / pourquoi) ?

Exemple de bug critique : on ne peut pas payer.

Coût d’astreinte = 100€

Processus : Le client ouvre un ticket sur GitHub en le qualifiant de critique. Le support niveau 0 prend en charge en moins de 2h. Avant de mobiliser des ressources et savoir qui doit travailler dessus, il collecte des informations basiques : est-ce que l'interface s'affiche ? Est-ce que le paiement plante avant ou après validation ? Y a-t-il un message d'erreur ?

Selon les réponses il oriente vers la bonne ressource :

- L'interface ne s'affiche pas ou plante → dev React

- L'interface s'affiche mais le paiement échoue à la validation → dev backend

- Impossible de déterminer → on appelle le dev backend en premier car il peut consulter les logs pour identifier rapidement l'origine du problème

Ressources mobilisées : Hors heures de travail, c'est le coût d'astreinte qui s'applique : 100€/heure par ressource

Calcul du coût : Le client est facturé selon les heures réellement travaillées. Par exemple pour 3h d'intervention d'un développeur backend uniquement : 3h × 100€ = 300€ facturés au client

Estimer le coût d’un bug non critique en dehors des heures de travail (ressources / effort / pourquoi)

Un bug non critique détecté en dehors des heures de travail ne déclenche pas d'astreinte. On ne mobilise personne en dehors des heures de travail pour ça.

Le processus est le suivant : le client ouvre un ticket sur Jira en le qualifiant de non critique, et le bug sera simplement traité lors du prochain jour ouvré, priorisé selon le backlog.

Pourquoi ?

Comme on l'a défini dans les SLO, seuls les incidents critiques justifient une prise en charge en moins de 2h. Un bug non critique à une prise en charge planifiée, sans urgence.

Aussi, le coût d'une intervention en astreinte (100€/h minimum) n'est pas justifié si le bug n'a pas d'impact direct sur le chiffre d'affaires du client.

Donc le coût est de 0€ en dehors des heures de travail. Le bug est traité en heures normales, au taux journalier de la ressource concernée, lors du sprint suivant.